Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.03.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 12:20 | Samuele:  Ha continuato con l’implementazione della pagina web principale con la relativa cartella uploads per ogni file caricato (che comprende il file .txt con il proprio file csv).  Damian:  Ha continuato la configurazione dei server, in particolare ha terminato la configurazione di memcached in modo che le sessioni di php siano trasportate da server a server.  Gioele:  Ha cominciato a implementare nella pagina web un drag & drop “DropZone” |
| 13:15 – 16:00 | Abbiamo continuato i nostri compiti. |
| 13:40 – 16:30 | Gioele ha continuato la documentazione e poi è stato aiutato da Samuele e Damian quando hanno finito i loro compiti. In fine hanno fatto il diario della giornata. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Gioele ha dei problemi con DropZone. Quando il drag & drop viene utilizzato, non permette l’esecuzione del codice che viene dopo la sua istruzione. Più precisamente quando nel codice si tenta di spostare il file caricato da client a server.  Samuele ha provato ad eseguire li file .sh per creare i file con i dati dal video caricato. Sulla sua macchina virtuale i file creati risultavano vuoti. Damian ha provato ad eseguire lo stesso script sul server che ha creato e lo script ha funzionato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in linea rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Completare le pagine web. |